华中科技大学同济医学院附属梨园医院老年医学中心康复楼南侧湖边挡土墙工程

招标文件

采购编号：ZJZB-201908-160

采购人：华中科技大学同济医学院附属梨园医院

采购代理机构：中经国际招标集团有限公司

办公地址：武汉市武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦4805、4806室

目   录

目   录	II

第一章 招标公告	1

一、招标条件	1

二、项目概况与招标范围	1

三、投标人资格要求	1

八、 联系方式	3

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知正文部分	8

1. 总则	8

2. 招标文件	10

3. 投标文件	11

4. 投标	13

5. 开标	14

6. 评标	15

7. 合同授予	16

8. 重新招标、不再招标和终止招标	17

9. 纪律和监督	17

10. 需要补充的其他内容	18

附件一：投标确认书	20

附件二  招标文件澄清申请函	21

年    月    日	21

附件三 招标文件文件澄清通知	22

附件四  招标文件文件修改通知	23

附表五  投标文件递交签收凭证	24

附件六  开标记录表	25

附件七  投标文件问题澄清通知	26

附件八  投标文件问题的澄清	27

附件九  异议函	28

附件十二  中标结果通知书	29

附件十 异议答复函	30

附件十一  中标通知书	31

第三章  评标办法（综合评估法一次性汇总）	32

评标办法前附表	32

1. 评标方法	36

2. 评审标准	36

3. 评标程序	37

4. 特殊情况的处置程序	40

第四章  合同条款及格式	42

第一部分 合同协议书	43

第二部分 通用合同条款	48

第五章  发包人要求	96

第六章  图纸、资料、工程量清单（如有）	97

第七章  投标文件格式	98

目    录	100

一、商务文件	101

（六）投标保证金	107

二、投标报价表	120

三、技术文件	121

四、其他材料	122

# 第一章 招标公告

华中科技大学同济医学院附属梨园医院老年医学中心康复楼南侧湖边挡土墙工程

招标公告

招标编号：ZJZB-201908-160

一、招标条件

本招标项目华中科技大学同济医学院附属梨园医院老年医学中心康复楼南侧湖边挡土墙工程(项目名称)已由 国家卫健委  (项目审批、核准或备案机关名称)以 国卫规划函【2017】500号批准建设，项目业主为华中科技大学同济医学院附属梨园医院 ，招标人为华中科技大学同济医学院附属梨园医院，建设资金来自  财政拨款和自筹 ，项目出资比例为 7 / 3， 招标代理机构为 中经国际招标集团有限公司   。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：武汉市武昌区东湖生态风景区沿湖大道39号

建设规模：该项目位于梨园医院老年医学中心康复楼南侧，由于挡土墙年久失修及受路面抬高影响，需要对原有挡土墙进行加高加固处理；局部自然放坡区段需新建挡土墙。挡土墙总长度191.27米，其中：1.新建钢筋混凝土扶壁式挡墙35.74米，高5.5-7米；2.原有毛石挡土墙加固部分155.51米，顶部并加建2m高悬臂式钢筋混凝土挡土墙。毛石挡土墙采用钢筋混凝土格构式挡墙加固，墙身钢筋锚杆锚固，顶部加建2m高悬臂式钢筋混凝土挡土墙（具体内容以设计施工图纸和工程量清单及说明为准）。

2.2 招标范围

招标范围：工程量清单及图纸范围内的全部内容

标段划分：    本项目划分1个标段。      。

计划工期：60 日历天，计划开工日期   2019  年 10月 28 日 。

合同估算价： 1493125.97 元 ,投标报价超过最高限价为废标。

2.3 质量标准： 达到国家竣工验收合格标准 。

三、投标人资格要求

投标资格要求为本次项目投标人应具备的基本条件，参加投标的投标人必须满足投标资格要求中的对应的所有条款，并按照招标文件的规定提交资格证明文件，未按要求递交的投标人，其投标为无效投标。

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5近3年（不足3年按公司成立时间起算）以来参加政府采购活动没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3、投标人信用记录须符合政府采购活动的要求（按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用有关问题的通知》财库【2018】125号的有关要求执行），主体信用在 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单截图（以递交响应文件截止当日查询结果为准）

4、本次招标  不接受  联合体投标。

四、招标文件的获取

1、报名时间：2019 年9 月 2日起至 2019 年9 月9 日，每天 8:30-12:00；14:30-17:00 时（法定的节假日、双休日除外）

2、报名地点：武汉市武昌区中北路岳家嘴山河企业大厦4805室，招标文件售价300元/本（人民币），自备现金，售后不退，不办邮寄。

3、报名时须携带以下证明材料：

1）法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件领取；

2）法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件领取；

3）营业执照原件及加盖公章的复印件，原件核验通过方可领取招标文件，相关材料必须在有效期内，真实可靠、不得涂改伪造或手写。

4）本公告后附法定代表人身份证明书、法定代表人授权书。

4、售价：资料费300元（人民币）/本，自备现金、售后不退、不办邮寄。

五、投标文件送达地点及截止时间

1、送达地点：武汉市武昌区中北路岳家嘴山河企业大厦4806室。

2、截止时间：2019年 9 月 25 日 10:00 （北京时间）

六、开标地点及时间

1、地点：武汉市武昌区中北路岳家嘴山河企业大厦4806室。

2、时间：2019 年  9 月     25      日10:00  （北京时间） 届时敬请参加投标的代表出席开标仪式。

七、公告期限

本公告的公告期限为2019年9 月2 日起至2019年 9 月9 日共    5个工作日。

八、发布公告的媒介

本项目中经国际招标集团有限公司将在《中国招标投标公共服务平台》 《中国政府采购网》《中国采招交易网》上发布所有信息，请参加本项目投标的投标人密切关注。

九、联系方式

招标人：华中科技大学同济医学院附属梨园医院

地  址：湖北省武汉市武昌区东湖梨园

招标部门联系人： 梁琴

联系电话：027-86785987

招标代理机构联系方式：

代理机构：中经国际招标集团有限公司

地    址：武汉市武昌区中北路岳家嘴山河企业大厦4805室

联 系 人：张梦 叶汪笛

电    话：027-87820788

邮    箱：2102252595@qq.com

中经国际招标集团有限公司

2019年 9 月 2 日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：华中科技大学同济医学院附属梨园医院 地址： 湖北省武汉市武昌区东湖梨园 联系人：梁琴 电话： 027-86785987 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称： 中经国际招标集团有限公司 地 址：湖北省武汉市中北路岳家嘴山河企业大厦4805 联 系 人：张梦 叶汪笛 电 话：027-87820788 电子邮件：2102252595@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 华中科技大学同济医学院附属梨园医院老年医学中心康复楼南侧湖边挡土墙工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 武汉市武昌区东湖生态风景区沿湖大道39号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政拨款和自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 该项目位于梨园医院老年医学中心康复楼南侧，由于挡土墙年久失修及受路面抬高影响，需要对原有挡土墙进行加高加固处理；局部自然放坡区段需新建挡土墙。挡土墙总长度191.27米，其中：1.新建钢筋混凝土扶壁式挡墙35.74米，高5.5-7米；2.原有毛石挡土墙加固部分155.51米，顶部并加建2m高悬臂式钢筋混凝土挡土墙。毛石挡土墙采用钢筋混凝土格构式挡墙加固，墙身钢筋锚杆锚固，顶部加建2m高悬臂式钢筋混凝土挡土墙（具体内容以设计施工图纸和工程量清单及说明为准）。 |
| 1.3.2 | 履约期限 | 计划工期：60日历天（含深化设计、图纸修改、审核以及材料购置、运输等施工准备时间）。 计划开工日期：2019年10 月 28 日 计划竣工日期：2019年 12月 26 日 （具体开工时间以业主开工令为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量目标： 达到国家竣工验收合格标准 关于质量目标的详细说明见第五章“发包人要求”。 |
| 1.3.4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.3.5 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；1.1具有独立承担民事责任的能力；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5近3年（不足3年按公司成立时间起算）以来参加政府采购活动没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 3、投标人信用记录须符合政府采购活动的要求（按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用有关问题的通知》财库【2018】125号的有关要求执行），主体信用在 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单截图（以递交响应文件截止当日查询结果为准） 4、本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：____________________ 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间：____________________ 踏勘集中地点：____________________ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：____________________ 召开地点：____________________ |
| 1.11 | 分 包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：____________________ 分包金额要求：____________________ 接受分包的第三人资质要求：________________ |
| 1.12 | 偏 离 | ☑不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第五章“发包人要求” 允许偏离最高项数：____________________ 偏差调整方法：____________________ |
| 2.1（8） | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2 | 招标文件的 澄清 | 投标人提出问题截止时间：递交投标文件截止之日15日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2 | 最高投标限价 | □不设最高投标限价 ☑设最高投标限价， 最高投标限价总价为1493125.97 元 备注：超过招标控制价的投标为废标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起 90 日内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 金 额： 人民币壹万肆仟元整（￥14000.00） 户 名：中经国际招标集团有限公司湖北分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 帐 号：17053001040009288 注：投标人交纳投标保证金必须从投标人的基本帐户以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式一次性汇至中经国际招标集团有限公司湖北分公司专用账户,截止时间为投标截止时间前，以到账时间为准。成交投标人签订合同后须将合同扫描件（PDF版）发送至2102252595@qq.com邮箱备案后方可退还保证金。 |
| 3.4.3 | 退还投标保证金 及利息 | 计息标准：不计 计息时间：不计 退还办法：退还投标保证金，按来款渠道以电汇的方式退还。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 一式五份，正本一份（提供真彩扫描件，否则做废标处理），副本四份。电子版一份（包含WORD可编辑与PDF不可编辑两种格式），所有投标文件概不退还，分开密封。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019 年 9 月 25 日 10 时 00 分 |
| 5.1 | 开标时间和 组织开标地点 | 开标时间：同投标截止时间 组织开标地点：湖北省武汉市武昌区中北路岳家嘴山河企业大厦4806 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：从综合评标专家总库相应专业中随机抽取产生。 |
| 6.4 | 评标结果公示媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》 《中国政府采购网》《中国采招交易网》 |
| 7. 1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | □不提交 ☑提交，履约保证金的形式：银行保函或银行支票、转账等非现金的方式缴纳 履约保证金的金额：合同总价的 10 % |
| 9.5 | 行政监督部门 | 名 称：华中科技大学同济医学院附属梨园医院 电 话：027-86785987 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.3 | 中标后须提交的纸质投标文件 | / |
| 10.4 | 招标人补充的其他内容 |
| 10.4.1 | 招标代理服务费 | 按《国家计委关于印发<招标代理服务费收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）和《国家发改委关于招标代理服务费收费的有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号文）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定，以中标价为基数，按基准费率的76%计取，由中标人支付。 |

## 投标人须知正文部分

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段（包）进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段（包）招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标标段（包）名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段（包）建设（服务、交货）地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标标段（包）的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标标段（包）的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、履约期限、质量要求、资格审查方式和招标方式

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段（包）的履约期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段（包）的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段（包）的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.3.5 本标段（包）的招标方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人的资质条件、能力和信誉应符合投标人须知前附表的要求。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同且分工相同的成员组成的联合体，以联合体成员中资质等级较低者的资质等级作为联合体的资质等级。

（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段（包）投标的，共同组成联合体投标的除外。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人按投标人须知前附表2.2款规定的时间和2.2款规定的方式发布澄清文件。

### 1.11 分包

在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）图纸和资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人对招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清通知发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的变更公告，因投标人自身原因未及时获知变更内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改通知发出的时间距投标截止时间不足15日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改通知发出的同时，投标人应注意及时查阅招标人发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

### 2.4 招标文件的异议

.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复以书面形式完成。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容（详细内容见第七章“投标文件格式”）：

一、封面

二、商务文件

三、投标报价

四、技术文件

五、其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件中不包括联合体协议书。

### 3.2 投标报价

见前附表

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3评标结果公示期满后次日，非中标候选人的投标保证金按原路径自动退回；中标通知书发放（打印）日，第二、三名中标候选人的投标保证金按原路径自动退回；合同备案次日，中标人的投标保证金按原路径自动退回。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的内容填写，并按具体要求提供相关证件及证明材料。

本招标文件中“类似项目业绩”的定义见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

制作投标文件时应满足下列要求：

（1） 封面设置要求：采用A4规格白色底色，写明“   （项目名称） ”字样，文字为黑色二号宋体，可加粗；

（2） 目录、正文标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格白色底色，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗；

（3） 图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；

（4） 页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续；

（5） 任何情况下，施工组织设计中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

3.7.5 投标文件包含电子投标文件（U盘）和纸质版投标文件。

（1）纸质投标文件的编制及装订要求：纸质投标文件应是电子投标文件直接打印，第八章投标文件格式文件要求盖单位章和签字的地方，投标人均应加盖投标人的单位公章和法定代表人或授权委托代理的个人印章或签字，正本中所有供资格审查的扫描件均采用彩色打印并加盖投标单位公章，投标文件胶装成册（禁止使用活页）（分正、副本）；

（2）投标文件的正本和副本应分别胶装成册，左侧装订，装订方式应牢固，不得采用活页方式装订。 正本和副本应分别单独装订成册。投标文件正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密

4.1.1 纸质投标文件及电子投标文件的密封和标识

（1）纸质投标文件一式伍份，正本一份（提供真彩扫描件，否则做废标处理），副本四份。投标人应将投标文件单独密封在一个外层包装内。投标函及投标函附录、电子投标文件（U盘）分别密封包装。包装上标明 “ 投标函及投标函附录”、“电子投标文件”字样。投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人公章。投标文件的外层密封袋的封口处应加盖投标人公章。

（2）外层封套上应写明以下内容：

1）招标人的名称；

2）“   （项目名称）   投标文件”和“在投标截止时间之前不得开启”字样；

3）投标人的名称、联系人、联系电话。

（3）未按本章第4.1.2（1）、（2）目要求密封和加写标记的投标文件，招标人将拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，以下列方式递交投标文件：

现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将电子投标文件（U盘）与纸质投标文件按照招标文件要求密封和加写标记后，递交至投标须知指定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字和盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标文件修改时，投标人应对电子投标文件（U盘）同时修改，并使内容保持一致，否则造成的后果由投标人自行承担。

4.3.4 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时参加。

投标人的法定代表人或拟派的负责人应当作为投标人代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交二代身份证和法人授权委托书 ，以证明其出席。招标人核实确认并如实记入开标记录。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况，并由招标人核查投标人代表是否出席开标会并核实其身份；

（4）公布投标保证金递交情况；

（5）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理姓名及其他内容，唱标人唱标，并记录在案；

（6）招标人代表、记录人、监标人、投标人代表等在开标记录表上签字确认；

（7）开标结束。

### 5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录。

本处所称异议是指投标人在开标现场对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封、唱标内容、开标记录、唱标次序以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。开标工作人员包括监督人员不应在开标现场对相关投标作出有效或者无效的判断。

### 5.4 特殊情况的处置

5.4.2  当出现以下情况时，招标人将对未开标的暂停开标，对原有资料及信息作出妥善处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当以书面形式进行。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 履约能力的审查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7.3中标通知

评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约保证金

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.4.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件（以经评标委员会评审的文件版本为准）订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。

## 8. 重新招标、不再招标和终止招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（4）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括招标控制价）、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第3.2.2项、第5.3款、第6.4款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省招标投标投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门和工程造价管理机构的联系方式见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1 多标段投标

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

### 10.2 知识产权

有关知识产权的规定：见投标人须知前附表。

### 10.3 中标人的投标文件

中标人在签订合同前须向招标人另行提交的纸质投标文件份数：见投标人须知前附表。

### 10.4招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：投标确认书

投标确认书

编号：

(招标人名称)：

我方已收到你方发送的投标邀请书，我方将　      　(参加/不参加)　　      　　（项目名称）　　　　（标段/包名称）投标。

特此确认。

申请人：　　　　　　　　        　  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)

年　　月　　日

备注：申请人收到投标邀请书并向招标人确认是否继续参加投标时，适用于本格式。

## 附件二  招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.……

2.……

……

投标人：                 （盖单位章）

年    月    日

## 附件三 招标文件文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件，作如下澄清：

1.……

2.……

……

招标人：                   （盖单位章）

年    月    日

备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附件三与附件四内容合并发出。

## 附件四  招标文件文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

各投标人：

经研究，对             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件，作如下修改：

1.……

2.……

……

招标人：                   （盖单位章）

年    月    日

备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

## 附表五  投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

编号：

| 工程名称 | （项目名称） （标段/包名称） |
| --- | --- |
| 招标人 |  |
| 招标代理机构 |  |
| 投标人 |  |
| 投标文件递交时间 | 年 月 日 时 分 |
| 投标文件是否加密 |  |

## 附件六  开标记录表

（项目名称）        （标段/包名称）开标记录表

招标编号：                               开标时间：    年    月    日    时    分                      开标地点：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 可编辑 | 可编辑 | 可编辑 | 可编辑 | ··· | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ··· |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ··· |  |
| □招标控制价 □标底（如有） |  |
| 开标过程需记录的其他事项 |  |

主持人：                    招标人代表人：                     监标人 ：

## 附件七  投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        （标段名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。

1、 ......

2、 ......

......

（项目名称）      （标段名称）施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：

年       月       日

备注：评标委员会要求投标人澄清投标文件有关问题时，适用于本格式。

## 附件八  投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）      （标段名称）施工招标评标委员会：

投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年     月     日

## 附件九  异议函

异议函

编号：

（招标人名称）：

我方已研究（看到）你方发出的             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.……

2.……

投标人或利害关系人：　　        　  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　（签字）

年　　月　　日

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

## 附件十二  中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受              （中标人名称）于    年    月    日（投标日期）所递交的         （项目名称）              （招标编号、标段/包名称）投标文件，确定              （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　    　　　（签字）

年       月       日

## 附件十 异议答复函

异议答复函

编号：

（投标人或利害关系人名称）：

你方提出的有关             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

招标人：                （盖单位章）

年　　月　　日

## 附件十一  中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于              （投标日期）所递交的              （项目名称）              （招标编号、标段/包名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：              元。其他：

请你方在接到本通知书后的    日内到              （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　　　　　（签字）

年       月       日

# 第三章  评标办法（综合评估法一次性汇总）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定 |
|  |  | 投标文件格式、内容, | 符合第七章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价（指投标一览表中的报价） |
|  |  | 招标文件的获取 | 现场获取 |
|  |  | 多标段（包）投标 | 符合第二章“投标人须知”第10.1款规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 能力 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | …… |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 投标人身份 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形 |
|  |  | 利益冲突 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3项规定 |
|  |  | 履约期限、质量目标承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标价格 | 投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）未超过本标段（包）最高投标限价； |
| 3.2 | 投标人不得存在的其他情形 | (1)串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的； (2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | 投标报价：50 分 商务评审：20分 技术评审：30分 |
| 条款号 | 评分因素 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 投标报价 | 投标报价 评分标准 | 50 | 评标价的确定办法：评标价为在资格审查、初步评审合格的各有效投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标等于或少于五家，则以所有有效投标的投标报价的算术平均值为评标价。商务标的得分为： （1）投标报价低于评标价的，每低于1.0%扣2分，最多扣50分； 该项记分公式为：K=50-[（Q-q）/Q]×100×2（0≤K≤50） （2）投标报价高于评标价的，每高于1.0%扣3分，最多扣50分。 该项记分公式为：K=50+[（Q -q）/ Q]×100×3（0≤K≤50） 以上式中：q--投标报价， Q--评标价。 |
| 2.2.2 (2) | 商务评审 | 财务状况 | 3 | 根据投标人提供的近三年财务报告，对其经营状况、财务状况相互比较：连续盈利，偿债能力、盈利能力和抗风险能力强的，得3分；盈利情况一般，偿债能力和抗风险能力较弱的，得2分；无盈利，偿债能力和抗风险能力差的，得0分；（成立不足三年的按公司成立时的间起算） |
|  |  | 企业认证体系 | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分；具有有效的环境管理体系认证证书，得1分；具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得 1 分。提供一个得1分，满分3分。 |
|  |  | 企业业绩及用户反馈 | 7 | 投标人近三年（由投标截止日往前推算36个月，以合同签订时间为准）至少有1项单项合同金额在140万元及以上的挡土墙工工程项目类似业绩得1分，满分5分 |
|  |  |  |  | 根据投标人提供的业主出具的满意评价证明（盖不同用户单位公章），每提供1个得0.5分，最高得2分 |
|  |  | 文件规范性 | 2 | 招标文件逐页有连续页码，并有详细目录，目录与有关材料装订顺序对应清晰，查阅方便的得1分；有评分导引表的得1分； |
|  |  | 拟派人员配备情况 | 3 | 根据拟派项目经理的资质、职称情况、履历情况排序评分（提供人员履历及相关证书复印件），第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，第四名及以下不得分。 |
|  |  |  | 2 | 根据拟投入本项目人员的配备情况，包括人员资质、职称、履历情况、合理分配情况评分（提供人员履历及相关证书复印件），第一名得2分，第二名得1分，第三名得0.5分，第四名及以下不得分。 |
| 2.2.2 (3) | 技术评审 | 工程 建议书 | 8 | 根据各投标人对本项目现场的了解、分析、把控情况，施工计划与现场实际情况的吻合情况，以及对本项目提出的合理化建议等综合情况进行评分。内容完备、合理，针对性强，8分；内容较完备，方案可行，5分；内容欠完备，基本可行，3 分；没有效果图或工程建议书，或内容不可行，0 分。 |
|  |  | 项目概况、施工方案 | 5 | 根据投标人对本项目的描述和理解程度，施工方案的完整性、组织设计的针对性比较后进行评分。内容完备、合理，针对性强，5 分；内容完备，可行，3分；内容欠完备，基本可行，1 分；不可行，0 分。 |
|  |  | 主要施工方法、工序、施工工艺及标准 | 5 | 根据投标人主要施工方法、工序、施工工艺及标准及对本项目的针对性进行比较后评分。科学、合理，针对性强，5分；合理，可行，3 分； 欠合理，基本可行，1分；不可行，0 分。 |
|  |  | 技术方案 | 3 | 确保工程质量的技术组织措施：科学、合理，针对性强，3分；合理，可行，2 分；欠合理，基本可行，1 分；不可行，0 分。 |
|  |  |  | 3 | 确保安全生产的技术组织措施：科学、合理，针对性强，3 分；合理，可行，2 分；欠合理，基本可行，1 分；不可行，0 分。 |
|  |  |  | 3 | 工程施工进度表或施工网络图：设计科学，合理可行，3 分；可行，2 分； 基本可行，1分；不可行，0 分。 |
|  |  |  | 3 | 确保文明施工的技术组织措施：科学、合理，针对性强，3 分；合理，可行，2 分；欠合理，基本可行，1 分；不可行，0 分。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务评审：见评标办法前附表；

（3）技术评审：见评标办法前附表；

（4）其他评审：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评审评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评审评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会的分工

由评标委员会首先推选一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人在与其他评标委员会成员具有同等表决权。

3.1.3 熟悉文件资料

3.1.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量目标和履约期限要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标流程。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.1.3.2 评标委员会成员在评标前应当了解招标工程概况及招标文件内容。招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和相关数据资料，主要包括：

（一）招标文件；

（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件；

（三）开标记录；

（四）最高投标限价。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

投标人不接受修正价格的，或者修正后的投标报价超过最高投标限价的（如有），评标委员会应当否决其投标。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.2.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

### 3.3 详细评审

3.3.1评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.3. 2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术评审计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评审计算出得分D。

3.3. 3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3. 4 评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和，即投标人得分=A+B+C+D。

3.3.5 投标人的最终得分为所有评标委员会成员的综合评分中去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人在评标委员会规定的时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明（附件七），或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正（附件八）属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 招标文件允许多标段（包）投标、多标段（包）中标的，各标段（包）中标候选人的推荐按第二章“投标人须知” 第10.1款规定执行，对某些标段（包）由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 4. 特殊情况的处置程序

### 4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

### 4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

### 4.3 评标争议处理

4.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.3.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.3.3 评标委员会成员对集体决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在集体决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意集体决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出说明。

# 第四章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 华中科技大学同济医学院附属梨园医院老年医学中心康复楼南侧湖边挡土墙工程

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：华中科技大学同济医学院附属梨园医院老年医学中心康复楼南侧湖边挡土墙工程

2.工程地点：武汉市武昌区东湖生态风景区沿湖大道39号

3.工程立项批准文号：卫规划函【2017】500号

4.资金来源：财政拨款和自筹（已落实） 。

5.工程内容：该项目位于梨园医院老年医学中心康复楼南侧，由于挡土墙年久失修及受路面抬高影响，需要对原有挡土墙进行加高加固处理；局部自然放坡区段需新建挡土墙。挡土墙总长度191.27米，其中：1.新建钢筋混凝土扶壁式挡墙35.74米，高5.5-7米；2.原有毛石挡土墙加固部分155.51米，顶部并加建2m高悬臂式钢筋混凝土挡土墙。毛石挡土墙采用钢筋混凝土格构式挡墙加固，墙身钢筋锚杆锚固，顶部加建2m高悬臂式钢筋混凝土挡土墙（具体内容以设计施工图纸和工程量清单及说明为准）。

6.工程承包范围：

招标文件（含答疑、变更、修改澄清文件）规定的工程范围及本协议的工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：2019年 10 月 28 日。

计划竣工日期：2019年 12  月26 日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家竣工验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                        (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                     (¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                     (¥            元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                     (¥            元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                     (¥            元)。

2.合同价格形式：固定单价合同，工程完工且竣工验收合格后按实结算                      。

#### 3.工程需按国家、行业规定，完成各项试验、检验、检测，其费用含在本合同价款中，不再另行计取。

4. 合同总价含材料送检测中心进行性能检测的检测费。

五、项目经理

承包人项目经理：                。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年      月     日签订。

十、签订地点

本合同在 湖北省武汉市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式  12  份，均具有同等法律效力，发包人执  6  份，承包人执 6   份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：   组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话：

传  真：                 传  真：  

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                      账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款

使用湖北省建设厅、湖北省工商行政管理局印发的《湖北省建设工程施工合同》示范文本（EF—2007—0203），本招标文件省略。

### 第三部分  合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

1）招投标文件、经批准的施工组织设计、设计变更、现场签证、洽商会议纪要、联系函等

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  湖北楚元工程建设咨询有限公司               ；

资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级                     ；

联系电话：                                               ；

电子信箱：                                               ；

通信地址：                                               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：中南建筑设计院股份有限公司                    ；

资质类别和等级：  工程设计综合甲级                       ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                      。

1.1.2.6 全过程跟踪审计咨询单位：

名    称： 湖北五环宏达建设工程项目管理有限公司 ；

资质类别和等级：  工程造价咨询甲级 ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；；

1.1.2.7 代建单位：

名    称： 北京远达国际工程管理咨询有限公司；

资质类别和等级：  /                   ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /    。

1.1.3.9 永久占地包括：规划红线范围内为实施本合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：指永久占地之外为实施合同工程需临时占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、及国家和地方现行颁布的相关法律、法规的要求。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范标准；（2）国家现行的施工规范标准；（3）国家现行的验收规范标准；（4）国家现行的质量验评规范标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范标准；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、湖北省、武汉市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准（ 所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供）。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和招标文件技术要求。如果国内没有相应标准、规范时根据施工实际情况，由发包人委托设计单位和监理单位提出施工技术要求，承包人按要求和时间提出施工工艺，经发包人、设计单位及监理单位认可后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：   无   。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签定后十四天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套，如承包人额外需要提供施工图纸的，则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸（详见签收表）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、进度计划、发包人和政府规定要求必须提供的其他文件；

承包人提供的文件的期限为：发包人提出要求后 7 天内；

承包人提供的文件的数量为：双方协商确定；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：收到后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的图纸由承包人提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：       ；

发包人指定的接收人为：       。

承包人接收文件的地点：       ；

承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：       ；

监理人指定的接收人为：       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场围墙（挡）为界。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人自行 承担。

本工程的超大件：        。

本工程的超重件：        。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是   ；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：对于工程量清单错误导致工程量偏差调整的办法是：对于工程量清单错误修正以后导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，应当首先调整项目单价。调整的原则是：（工程量清单计价规范9.6.2）“当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予以调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高” 。对于工程量清单错误修正以后导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度在15%以内的，单价不作调整，工程价款按照专用条款中确认的单价，乘以实际完成的工程量结算 。

调整合同价格的修正时间：发生时双方协商决定。

2. 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1名相关人员到岗履职。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                  ；

身份证号：           /              ；

职    务：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                           ；

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、成本、安全、进度进行全面管理，涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人领导班子签字同意。

督促本合同的实施，协调处理工程施工中出现的问题，签证并确认施工中变更联系单和相关费用，负责施工全过程质量监督和检验，签署工序验收单，隐蔽工程验收单，审核工程进度和竣工验收报告，按合同条款签付工程进度款，监督施工进度和督促资料的完成，审核工程竣工结算和决算。

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地与公共道路的通道开通间和要求：/   。

(2)工程地质和地下管线资料的提供时间：  /  ；

(3)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/  ；

(4)水准点与座标控制点交验要求： /   ；

(5)图纸会审和设计交底时间：另行通知；

(6)双方约定发包人应做的其他工作：   /  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除通用合同条款第2.4.2条规定外，开工日3天前，由发包人组织设计人、承包人、监理单位进行技术交底和图纸会审。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：招标核准登记时已提供。

发包人是否提供支付担保： 否  。

发包人提供支付担保的形式：      /       。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提交竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收， 直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。

若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人的资料纳入总承包单位管理，承包人应在发包人指定的时间内将符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等提交到总承包单位完成汇总及整理后。将资料存档备案。归档资料应符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆份，并提供电子档。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：合同规定的工程竣工前 30 天。

承包人提交的竣工资料形式要求：向总承包单位提供竣工图、竣工资料及竣工验收报告，并附光盘（含影像资料、图片等）。

（6）承包人应履行的其他义务：

上述（包括但不限于）各条款涉及的各类费用均已包括在合同价款内，发包人不再向承包人另行支付。且如果因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                         ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                  ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到位率为 80%，每月不少22 天。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令承包人改正，并从工程款中扣除 10万元的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按违约金人民币 5000 元/天从工程款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的，须经发包人同意并报招标办及相关部门认可备案。承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，并按照 2万元/人一次付给发包人违约金，从工程款中直接扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：从工程款中扣除 2万元/人/次的违约金。

3.2.5承包人在投标文件中承诺的管理人员配备数量应满足本工程管理的需要和相应规范、文件要求，且必须到位，在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的，须经发包人同意并报招标办及相关部门认可备案。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交施工现场管理人员安排报告的期限：合同生效后 7 天内。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于在投标文件中承诺的主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验的要求 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：无正当理由拒绝撤换项目经理，处以违约金2万元人民币/次；无正当理由拒绝撤换技术负责人、施工员，处以违约金1万元人民币/次/人；无正当理由拒绝撤换安全员、质检员、材料员，则处以违约金1万元人民币/次/人。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换主要施工管理人员必须经发包人认可，未经发包人同意擅自更换上述管理人员的，发包人将按以下标准处以违约金：擅自更换项目经理，则处以违约金2万元人民币/次；擅自更换技术负责人、施工员，则处以违约金1万元人民币/次/人；擅自更换安全员、质检员、材料员，则处以违约金0.5万元人民币/次/人；违约金从工程款中直接扣除。除上述违约责任外，同时扣除履约保证金中的项目班子到位保证金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经向现场监理请假一旦发现即视为缺勤，视擅自离开施工现场的时间参照本和同专用条款第21.12条处罚 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包、分包

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人提供履约担保的形式为银行保函或银行支票、转账等非现金的方式缴纳；金额为合同总价的10% 。期限自合同生效至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止 。

履约担保的退还：待工程竣工验收合格，经发包人代表、总监签证后28天内一次性无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：     总监理工程师           ；

监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                              ；

关于监理人的其他约定：/ 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行施工验收规范合格标准。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。隐蔽工程必须做好影像资料收集、整理。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：施工现场应建立相应的安全与环境保护管理制度，并配备专职安全员。电、气焊作业时，操作人员应持证上岗，并设专人监督配备灭火器材。

（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人支付。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工前七天全额支付安全文明施工费。（安全防护相关费用包含于安全文明措施费中，不再另行计价）

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（14）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 14 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1开工前7日发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点等定位测量依据及其书面资料。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

① 重大设计变更引起的工期延误；

② 其他：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 因承包人原因导致工期延长的，以实际开工日为基准日，基准日后60日历天为本项目的竣工日,该竣工节点工期延误每延误一天，按 2 千/天向发包人支付违约金；延误支付总罚款不超过工程总造价的2%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线；

（2）地下障碍物和污染物；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（4）其他:  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：另行协商。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

- /

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： /                   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/          。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行；

试验、检测单位选择约定：承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位；

试验、检测费用约定：施工完成后，根据必须进行的系统的测定和调整及相关检验、检测所产生的一切费用由承包人负责。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定和监理人要求执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：

承包方依据变更工程资料、计量规则和计价办法以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；鄂建办[2018]27号《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》、鄂建办〔2019〕93号 《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》等资料进行组价提出变更工程项目的子目单价，其材料价格按照武汉市工程造价管理机构发布的当期（武汉建设工程价格信息价）造价信息确认计取；《工程价格信息价》中没有的材料，则通过市场调查等方式取得有合法依据的市场价格，经发包人或发包人委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：可按上述第（3）条执行或双方协商解决。

（5）其他：

①重大设计变更引起的技术措施变更，如发包人批准其进行相应费用调整，其竣工结算原则上可参照本条款前述调价精神执行。

②联系单签证办法具体按现行的有关法律法规文件实施。

③对因工程设计变更、增加工程量等引起合同价款发生变化的，且单体项目变更、增加工程量累计额在30万以上，变更价款经审计后，按审定额预付30%，同下期进度款支付，余款待工程结算时一并结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价：  无

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  承包人无权使用  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

A、所有招标文件或工程量清单及施工合同明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；

B、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包商风险，结算时合同价款将不予调整

C、人工、材料、机械价格的上涨（风险范围以外合同价款调整方法另有约定的除外）；

D、其他招标文件及合同中明示的合同价款中包含的风险。除专用条款中约定可调整合同价款的因素为风险范围以外的因素外，其余因素均属于合同价款所包含的风险范围，均不影响本合同的固定价格。

风险费用的计算方法： 以上风险范围之内费用已由承包人自行预测并计入投标总价中 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）实物工程量数量按实调整；

（2）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算；

（3）重大设计变更引起的技术措施变更，如发包人批准其相应费用的调整，竣工结算原则上可参照本合同10.4.1条款精神执行；

（4）其他：变更估价按本合同10.4.1条的约定计算。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法： /  。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：15%。

预付款支付期限：合同签订后15个工作日 。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

预付款担保的形式为：  /。

预付款担保有效期限及退回方式  /。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（2018）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按以下约定支付（实际支付以财政批准的时间为准）。

进度款支付：

（1）合同签订后15个工作日，发包人向承包人支付合同价款的15%做为预付款。

（2）工程验收合格后，发包人向承包人支付至合同价款的90%。

（3）审计结算完成后，发包人向承包人支付至审计价的97%，预留3%作为质保金，待质保期两年满后无质量争议一次性退还。

三、其它

（1）余款按工程质量保修事项约定的条款执行；

（2）对于没有开工或施工进度滞后的单项工程不得提前支付工程进度款；

（3）除按合同要求支付进度款外，施工单位如报送工程结算，遇春节前结算未审结，不得以任何理由申请要求甲方支付结算部分的款项。

（一）承包人须在完成施工目标节点的当月 25 日前上报书面支付申请，承包人上报书面支付申请，经发包人审核确认后14个日历天内，发包人支付当期工程款；

（二）支付工程款时，须扣除本节点期间若有发生的甲供材料设备款、甲方直接分包工程款及发包人向水电管理部门代缴的水电费等款项；

（三）联系单增加的工程量的支付按现行的有关法律法规和合同约定执行。

（四）保修金的退还详见本合同专用条款第 15 条约定；

（五）承包人现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权不支付或不全额支付当期节点工程款。

（六）上述各项费用的每笔款项支付前，承包人必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的建安发票，据实提供发票，否则发包人有权拒绝付款并不承担逾期付款的违约责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工程竣工验收通过后 7 日内，承包人须向发包人移交全部工程，逾期移交的，每逾期一日，按人民币 5000 元/天向发包人支付违约金，因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，赔偿损失。同时，承包人移交所有工程之前，发包人有权拒绝结算、支付工程款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人组织，各专业工程分包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 28 天。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 捌份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

增加以下内容：

发包人对承包人的竣工结算报告及完整、有效的结算资料进行内部初步审计，而后一并将承包人提交的全部结算资料移交给发包人指定的有建设工程审价资格的造价咨询单位（承包人不得对发包人指定的造价咨询单位持有异议）依据其审价程序进行建设工程审价。造价咨询单位收到完整、有效的结算资料后 60 天内出初步审核意见，并在发承包双方核对无异议后 15 日内向发包人、承包人提交工程竣工结算审核报告。发包人、承包人及造价咨询单位均应以签字盖章确认，竣工结算以审价报告中确定的最终结算价款为准。

承包人应遵循实事求是，严禁高估冒算的原则，编制工程结算书。若结算送审金额大于等于50万元，该项目须送社会审计。审计费收取原则如下：①审减率小于结算报价的5%（不含5%），不向乙方收取审计费；②审减率大于等于结算报价5%小于10%（不含10%）时，甲、乙双方均摊审计费；③审减率大于等于结算报价10%（含）时，乙方负担全额审计费。

本工程结算审查费按武汉市相关文件执行 。

委托中介机构对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及中机构的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构，导致中介机构无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任，且承包人赔偿因给发包人造成的损失。

发包人向承包人提交审核报告（审计报告）后 56 日历天内，承包人未提出意见的，视为承包人认可该审核报告（审计报告），发包人按审核报告支付结算款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式:    /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定：  /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时，发包人的保修通知采用口头通知、书面通知、书面留置通知等方式，承包人应无条件承认。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后 56日内仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，并支付应付金额同期银行贷款利率计算的利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：   /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： / 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：发包人有权解除合同，没收履约保证金，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：发包人有权要求承包人重新采购合格的材料和工程设备，承包人必须及时改正并承担相应损失；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，并处以工程结算总造价的 2%的违约金。并承担由此造成发包人的经济损失；如因此造成工期延误的，还应承担工期延误的违约责任。

经监理单位检查或发包人抽检，发现承包人不按设计要求或者工程质量验收规范标准施工，有偷工减料、偷工减序、材料品牌以次充优现象，每发现一次，发包人有权对承包人罚款人民币 5000 元/次，并要求承包人及时整改，承包人应承担全部整改费用，直到质量合格为止。如果承包人屡教不改，发包人有权没收履约保证金并将其清退出场并解除合同。

（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：承包人应及时停止撤离，并承担相应损失；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：工程移交后，如发包人或者本工程有关的买受人发现存在质量问题的，有权要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的，发包人有权代为扣除该保修金用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的15%计算），并在事后要求承包人补足缺额。

验收移交后，如发包人或者本工程有关的买受人发现存在重大质量问题的，有权扣除承包人的全部保修金，要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。

在国家规定的保修期外，如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追索，承包人应承担由此造成的一切损失。

（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人有权终止合同，承包人承担发包人的一切损失；

（7）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：

① 由发包人或监理召集的例会和其它重要会议，承包人必须按发包人指定人选准时参加，无故缺席或迟到的，发包人有权视情节严重程度处以 1000 元/次的罚款，因此导致对会议内容不了解的，其后果由承包人自负，该罚款由发包人在工程款中直接扣除；因此导致对会议内容不了解的，其后果由承包人自负。

②承包人必须无条件服从发包人及监理单位合理的现场管理，若项目班子主要人员由于工作态度等原因，使发包人及监理不满意的，发包人有权要求更换；发包人有权对承包人在施工中出现的恶意违规及不服从管理等行为进行 1000～5000 元/次的处罚，该笔罚款由发包人在工程款中直接扣除；

③承包人在施工过程中不论遇到何种困难（发包人原因及不可抗力除外），均不得以任何理由擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权处于 10000 元/天的处罚，该罚款由发包人在工程款中直接扣除；

④合同及本协议履行期间，承包人保证不拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。若发包人因此为承包人垫款支付的，承包人应按发包人垫付款项金额的 30%向发包人偿付违约金，该违约金由发包人在工程款中直接扣除；

⑤在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理未能履行投标书及询标纪要等相关文件中的承诺，不履行总包职责或分包与总包管理不协调，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人必须接受。当上述措施仍无效或未采取时，以承包人违约论处，发包人可终止本合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，由此引起的工期延误责任及损失由承包人负责承担；

⑥施工期间，承包人应严格实行隐蔽工程验收制度，如有未经监理方验收自行隐蔽，监理和施工期间，承包人应严格实行隐蔽工程验收制度，如有未经监理方验收自行隐蔽，监理和发包人有权要求复验，所有费用由承包人承担，发包人有权视情节轻重对承包人处以人民币伍万元/次的违约金，该违约金由发包人在工程款中直接扣除；

⑦承包人应确保工程安全进行，如工程实施过程中出现一般安全责任事故，承包人须向发包人支付人民币 15 万元/起的违约金；出现较大及以上安全责任事故，承包人须向发包人支付人民币 30 万元/起的违约金；所有安全事故的全部责任均由承包人承担；

⑧本合同履行过程中，承包人被处以罚款的，以实际行为发生之日为罚款缴纳的时间；

⑨本合同中的罚款特指惩罚性违约金，本合同约定的违约金、罚款及损失赔偿款，发包人有权从履约保证金或工程款中直接扣减。

⑩合同生效后，承包人无正当理由，单方终止合同的，应向发包人承担违约责任，违约金按照合同总价的 10%计取，并赔偿发包人因此造成的损失。

⑪承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的2%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

⑫施工现场设曝光栏，对工程质量、安全隐患问题等予以曝光，直至承包人整改合格后撤除，承包人收到监理通知单后，应立即回复及整改，若承包人未及时回复及采取整改措施，导致工程质量、安全隐患等问题继续或扩大，所有损失由承包人负责，且发包人有权对承包人处以人民币1万元/次及以上的违约金，该违约金由发包人在工程款中直接扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 发现本项目承包人属于被人挂靠及分包、转包，发包人有权没收履约保证金及解除合同并追究法律、法规责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定，由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第  （2） 种方式解决争议的除外：

（1）提交    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向   本工程所在地  人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定:

21.1承包人签订工程承包合同前，应交纳中标价5%的银行保函。

21.2承包人对施工现场文明方面存在的问题拒不整改或整改后仍不能达到规定要求的，发包人有权委托第三方按规定标准进行整改，所发生的费用由承包人承担，并由发包人在其工程款内扣除。

21.3履约保证金待工程竣工验收合格，经发包方代表、总监签证后予以无息退还。

21.4本工程的竣工结算应经审计部门审定。

21.5关于本工程中所有未提及或相互矛盾的合同条款均按武汉市相关规定文件和内控管理的相关规定执行。

21.6承包人未按合同约定履行义务，造成工程质量低下、进度迟缓、延迟开工 15 天以上、管理混乱，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，承包人应赔偿发包人因此造成的一切经济损失、依法承担相应的法律责任。

21.7承包人应在采购前应提前三个月书面通知发包人；

21.8发包人在接到承包人书面通知后7天内完成签证认可；承包人根据发包人的签证文件开始采购或施工；

21.9工程质量与进度的补充约定：

对隐蔽工程等关键工序，在发包人和监理方验收后，发包人仍可请权威机构进行复核或复验，复核或复验合格，则由发包人承担相应的复核、检验费用；如不合格，则由承包人承担相应复核、检验费用、返工费用及造成的一切损失。

21.10工程的保管

21.10.1施工期间，承包人实施的在建工程，承包人采购的物资、使用的设备，以及发包人采购但已经交付给承包人的物资、设备，由承包人负责保管并负担保管费用。

21.10.2 竣工日后到依据专用条款确定的工程移交日前，竣工工程（包括附属设备、设施），由承包人负责保管并负担保管费用。

21.10.3依据专用条款确定的工程移交日后，对于承包人已经移交给发包人的竣工工程（包括附属设备、设施），由发包人负责保管并负担保管费用；对于承包人尚未移交给发包人的竣工工程（包括附属设备、设施），由承包人负责保管并负担保管费用。

21.10.4在承包人保管期间，发生工程、物资、设施设备等损坏、减少、灭失的，承包人应及时自费修复、补足、恢复原状。若承包人无法自行修复、补足、恢复原状的，应及时书面告知发包人，并承担由此产生的全部赔偿责任。造成的工期延期的，由承包人自行承担。

21.11合格工程的移交：

21.11.1通过竣工验收程序、发包人确认竣工工程验收合格后，承包人应在发包人通知的期限内向发包人办理工程移交手续；承包人不得以任何理由拒绝在发包人通知的期限内完整地向发包人移交工程，否则，发包人有权拒绝办理竣工结算及支付剩余的工程价款。

21.11.2 承包人应当向发包人实施工程移交的内容包括但不限于：

①承包人实施承包的全部工程；

②工程的全部附属设施、设备（设备使用密码及配套工器具）；

③工程竣工资料原件；

④其他属于承包人移交义务的工程、设施、设备、文件资料。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：履约担保格式

附件7：主要材料设备品牌推荐表

附件8：湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(m2) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件1 承包人承揽工程项目一览表

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                             。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；

3．装修工程为     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   年；

5．供热与供冷系统为   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；

7．其他项目保修期限约定如下： 其他项目保修期为   年  。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人一个月以内应无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：     

地  址：                            地  址：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：               电  话：

传  真：             传  真：                          

开户银行：                           开户银行:

账  号：                              账  号：

邮政编码：435200                   邮政编码：

附件3：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 上岗资格证明 | 已承担在建 工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级 别 | 证 号 | 专 业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  | ************* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ************* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ************* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ************* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ************* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ************* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ************* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ************* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ************* |  |  |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

附件6：

履约担保

*************（发包人名称）：

鉴于*************（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就 *************工程（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请         仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件7：主要材料设备推荐品牌一览表

主要材料设备推荐品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 推荐厂家、品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

说明：投标时需提供产品样品，作为承包人进场材料考核依据。

附件8

湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

工程项目名称：

工程项目地址：

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条  甲乙双方责任

（一）  严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

（二）  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

（三） 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）  建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）  发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

（六）  发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条  甲方责任

（一） 甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）  甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三） 甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四） 甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

（五） 甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六） 甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条 乙方责任

（一） 乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

（二）  乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三） 乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具、和高档办公用品。

（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

（一） 甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）  乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条 协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

第七条 协议份数

本协议同合同份数。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）备案一份。

甲方:(公章):               乙方:(公章):

地   址：                                地   址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

年    月   日                年   月   日

# 第五章  发包人要求

施工：技术标准和要求

货物（材料、设备）：技术规格及要求（供货要求）

设计施工：发包人要求

勘察、设计：发包人要求（勘察、设计任务书）

监理：委托人要求及监理规范

招标代理、造价咨询、项目管理：委托人要求

注：请按照招标项目类别选择以上内容，不需要的请删除。

# 第六章  图纸、资料、工程量清单（如有）

工程量清单（如有）

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）____________________（标段/包名称）

投   标  文  件

投  标  人：                              （盖单位章）

法定代表人：                             （签章）

日      期：        年    月    日

## 目    录

一、商务文件

（一）投标一览表

（二）投标函；

（三）投标函附录；

（四）法定代表人身份证明；

（五）联合体协议书（如有）；

（六）投标保证金；

（七）资格审查资料；

1.投标人基本情况

1-1投标人基本情况表；

1-2关联单位情况说明；

1-3投标人基本情况其它材料

2.近  年财务状况；

3. 近  年完成类似业绩情况；

4.企业信誉情况

4-1投标人信誉声明；

4-2行贿犯罪档案查询；

4-2失信被执行人查询结果；

4-3近  年发生的诉讼和仲裁情况；

4-4近  年投标人获得奖项情况；

5.其它资格审查材料

（八）其他材料。

（九）财务会计报表

二、投标报价表；

三、技术文件

四、其他材料

## 一、商务文件

### （一）投标一览表

标段（包）编号：

标段（包）名称：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 文字或折扣系数、数字 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                （签章）

年       月       日

备注：1.项目由招标人根据项目标段（包）实际情况进行填写、编辑，最多只能填写、编辑五项内容，否则开标时开标一览表无法正常打开；

2.内容由各投标人按投标文件制作工具中“投标一览表”中要求的项进行填写。

### （二）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （标段/包名称）招标文件的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附《投标一览表》及投标函附录申明的的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。

2. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3．我方已按招标文件的要求递交投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，并接受招标文件中关于没收投标保证金的约定。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．其他补充说明：                                       。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （三）投标函附录

（项目名称）      （标段/包名称）

| 序号 | 条款内容 | 约定（承诺）内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （签章）

年        月        日

备注：1．上表各项条款内容由招标人根据项目标段（包）情况进行填写、编辑、扩充。

3．上表约定（承诺）内容由投标人填报并签署确认，随投标函一起报送；

### （四）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:附法定代表人身份证复印件

### （五）联合体协议书（如有）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）           标段/包（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

年        月        日

备注：1.本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。

2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书。

3.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。

（六）投标保证金

（招标人名称）：

我方于      年    月    日参加             （项目名称）施工的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金：

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证的复印件。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年       月       日

### （七）资格审查资料

#### 1、投标人基本情况

#### 1-1投标人基本情况表

（会员库表格格式）

备注：1. 本表由招标人根据项目标段（包）实际情况编辑，投标人按照提供的表格内容填报。本表后应附企业法人营业执照、企业资质（格）证书（如有）、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书（如有）等材料的复印件。

2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

#### 1-2关联单位情况说明

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在控股与被控股关系的单位： 与本单位存在管理与被管理关系的单位：

备注：1. 未披露或未真实披露申请人与可能参加本招标项目（标段/包）投标的关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假。

2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

#### 1-3投标人基本情况其它材料

#### 2、近   年财务状况

备注：1. 财务会计报表信息（如有）请上传至“财务会计报表”节点中，请勿在此节点中上传，否则会公示到外网。

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

#### 3、近  年完成的类似业绩情况

备注：

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

#### 4、企业信誉情况

#### 4-1投标人信誉声明

（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

（1）被责令停业；

（2）被暂停或取消投标资格；

（3）财产被接管或冻结；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：        （签章）

年       月       日

备注：投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。

#### 4-2 行贿犯罪档案查询结果

备注：1. 投标人根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会〔2015〕3号）和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》（高检发预字〔2013〕2号）的规定，自行到人民检察院申请查询本单位以及法定代表人近三年有无行贿犯罪记录，并将有效的《行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员及相关人员进行查询。

#### 4-2 失信被执行人查询结果

备注：1. 投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询申请人是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员进行查询。

#### 4-3 近   年发生的诉讼和仲裁情况

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

备注：1.近   年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的复印件。

2. 近   年是指从投标截止日往前推算   年。以仲裁裁决或判决书时间为准。

3. 投标人不如实填报或隐瞒实情，视为弄虚作假。没有相关情况应明确填“无”。

#### 4-4 近   年投标人获得奖项情况表

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. 近    年是指从投标截止日往前推算的   年，以表彰文件、获奖证书的时间为准。

2. 本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等原件扫描件。

#### 5、其它资格审查材料

### （八）其他材料

### （九）财务会计报表

财务会计报表信息（如有）请在此处上传。

## 二、投标报价表

已标价工程量清单（如有）

## 三、技术文件

## 四、其他材料

按投标人须知前附表3.1.1规定需要提交的其他材料。